说话人1：客户

说话人2：广联达产品经理

说话人3：客户

原文

00:00 说话人1

你这干不了。

00:06 说话人2

你就比如说都都有哪些干不了啊，就都有啥干不了的。你比如说这些东西，我如我如果说做计划软件能体现出来，比比如是混凝土来不了。

00:18 说话人3

条件吧，条件制人为的因素。

00:21 说话人4

材料的因素体现在计划上是什么？

00:25 说话人2

就是那个桩打不了，那个墩干不了。

00:30 说话人3

体现在计划上就是这也限制那也限制啊。

00:36 说话人2

然后这个人有这个人的想法。

00:38 说话人3

那个人有那个人的想法，没有统一的意见。

00:40 说话人2

没有统一的意见，那咱们比如说你改那个计划的时候，就是就会调哪些东西啊。因为你现在不是隔一段时间就得重排吗？主要是调什么呢？

00:52 说话人1

主要就是因为这个活没干，那延延延期了呀，延后了呀。

00:56 说话人3

就是调开始时间跟这些，还有一些就是资源配置。

01:02 说话人2

调调时间，加资源配置，比如咱们会加哪些资源配置。

01:06 说话人3

要么就加空器。

01:08 说话人2

加加人，比如加多加点钻戒啊，

01:17 说话人2

你哦，你们是人工挖孔桩是吧？挖你就多上多同多多挖几个孔，同时挖。

01:28 说话人3

上多没有不能啊？

01:33 说话人2

不能就必须得跳孔，不能并孔吗？拼死了，四根蹲那拼死就两两个同时挖呗，同时挖两个。

01:46 说话人3

再有个这个现场的条件。

01:50 说话人5

那边变道维修运点关键线路上。

01:59 说话人2

咱们那个索道桥搞通了吗？

02:04 说话人1

现在已完成之难的完了是吧。

02:10 说话人3

关键线变。

02:15 说话人2

然后，工期目标能变吗？

02:20 说话人1

压缩呀，关键都压缩了，因为你只能就只能去一直压缩，往后一直压缩一天，好玩了。走，吃饭了。

03:41 说话人2

是我们北方人，河北的新疆，新疆的新疆。

03:45 说话人4

哪的那挺联系发挥一个小时了。

03:59 说话人6

电话打一个。

05:00 说话人6

空不一样板点那。

05:26 说话人7

快点。

05:55 说话人2

像刚才咱们介绍一就是刚才不是讲了一个策划的一个思路吗？你觉得那个东西前是有用吗？就是说拿功效配啊啊前期上做一个。

06:17 说话人8

但是其这个对我们一个整体就是就是一个桥。

06:22 说话人4

这个桥在前面。这防护不进去。

06:28 说话人9

只有中这比如说。

06:41 说话人2

从咱们桥的视角里面，像总包可能看的就是一个桩机。但是从咱们视角里面装机，还有一些前面的一些准备工作。

06:56 说话人7

这个。

07:04 说话人2

那咱们前期策划的时候，其实也不是按光机啊，什么这种策划的，也是考虑到后厨啊这些东西。

07:24 说话人2

像这样的一个桥，你们前期是怎么策划的？

07:32 说话人9

搬完了以后。

07:33 说话人4

我就可以提进去。我有哪些东西，我不能去给。

07:37 说话人5

因你这个事，只能去操作这些。

07:40 说话人4

对妈。

07:44 说话人2

我对就是对，所以呃，比那个还深一点。就是我们部门，我们部门就是开发班嘛。你这个到后期了。

07:57 说话人4

嗯。

07:58 说话人2

进入施工阶段。

08:15 说话人4

大大屏加预警吗？

08:42 说话人2

咱们还是关注到具体计划的执行上，

09:22 说话人2

你说的平台里啊，平台里的预警就是后面他是按当前的一个进度去跟计划对比，关键还是。

09:40 说话人4

我是调计划，还是等着他一直在这里？

09:45 说话人2

调计划也可以，或者说后面进入改行来了也可以。

09:50 说话人4

因为不需要没有没有交点。

09:57 说话人2

因为咱们不是那种像企业管理那么严格，没有什么消息，他更多是做一个提示嘛。

10:16 说话人10

房间里面我。

10:19 说话人7

稍微看可以直观的。

10:40 说话人4

我觉得我们以前在海南弄的那个，他那个系统还感觉还对。

10:45 说话人11

以他那个就是只要不管是到哪里去。

10:48 说话人1

具体装修他就可以到来到那一步了。

10:53 说话人7

所有的吗？

11:19 说话人11

再往上提的话啊。

11:22 说话人2

他模型是一步步出来的。

11:23 说话人11

一步一步的就想看哪一步就哪一部。